STAGE 4 実行計画書

30日 Shadow に耐える運用を作り、Limited Production rehearsal の審査直前まで証跡を揃える

基準日: 2026-06-04

対象: Keiba AI Stage 4 / Shadow evidence accumulation

期間: 今日、3日間、1週間、2週間、4週間

主方針: モデル改善ではなく、Stage 4 の証跡を積み、未通過ゲートを削る

運用前提: SHADOW_MODE=1 / SAFE_MODE=1。実賭け、本番投票、手修正による gate pass は禁止

最重要方針 この4週間の主指標は予測精度ではなく、readiness_gate.json の blocking_reasons が減っているかである。新しいモデルや戦略の実装は行わず、append-only evidence log と実データ証跡を守る。

# 1. 目的と成功定義

本計画書は、Keiba AI を Stage 4 通過に近づけるための4週間実行計画である。現在の重点はモデル改善ではなく、Shadow 運用、market snapshots、results、feature snapshots、drift、replay、coverage、operator preflight の証跡を継続的に蓄積し、未通過ゲートを日次で減らすことに置く。

- logs/decisions.jsonl を canonical append-only evidence log として維持する。

- derived/bets.csv は JSONL から再生成される report artifact として扱い、手編集しない。

- early_odds / closing_odds / race_results の実スナップショットを Stage 4 証跡として蓄積する。

- readiness_gate.json、evidence_summary.json、evidence_blockers.md を日次の判断材料にする。

- 30 calendar day Shadow が満たされるまでは本番投票や実賭けに進まない。

# 2. 期限別マイルストーン

| 期限 | 主目的 | 重点作業 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 今日 | 現在地固定 | stage4_current_update を実行し、readiness / evidence / blocker を確認。禁止事項と運用前提を固定する。 | blocking_reasons、入力ファイル有無、append-only 方針、SHADOW_MODE / SAFE_MODE 前提が明確。 |
| 3日間 | 実データ導線 | live inputs、odds、results の配置と検証を固定し、Shadow decision append まで接続する。 | validate_live_inputs が通る、または失敗理由が明示され、毎日同じ手順で回せる。 |
| 1週間 | 運用リズム | 7日分に近い Shadow を積み、market_dependency_report --strict を一度試す。 | early / closing / results / payouts / drift の欠損理由が具体化されている。 |
| 2週間 | gate 分解 | runtime lint、coverage、readiness gate、preflight、bet_type metrics を生成する。 | market、replay、coverage、preflight、bet type の blocker を分類できる。 |
| 4週間 | rehearsal 審査直前 | 28日前後の Shadow、evidence bundle、rubric v2.3 compliance を揃える。 | 30日不足以外の blocking_reasons がほぼ残っていない状態を目指す。 |

# 3. 今日の実行計画

今日のゴールは、何が足りないかを機械的に見える状態にし、壊さない運用へ切り替えることである。

## 3.1 実行コマンド

python -m scripts.stage4_current_update

## 3.2 確認するアーティファクト

- reports/stage4/readiness_gate.json

- reports/stage4/evidence_summary.json

- reports/stage4/current_update_summary.json

- reports/stage4/evidence_blockers.md

- reports/stage4/survivability_evaluation_v2.json

## 3.3 今日の完了条件

- readiness_gate.json が生成されている。

- 現在の blocking_reasons をメモしている。

- logs/decisions.jsonl を append-only として扱うことを決めている。

- early_odds.csv / closing_odds.csv / race_results.csv の有無を確認している。

- 今日以降は SHADOW_MODE=1 / SAFE_MODE=1 前提で進める。

今日作る手元メモ docs/MY_STAGE4_TODO.md を作り、P0 blockers と運用ルールを短く固定する。内容は shadow_coverage.calendar_days < 30、early / closing odds evidence、race_results evidence、feature snapshots / drift evidence を中心にする。

# 4. 3日間の実行計画

3日間のゴールは、実データから Shadow 実行、証跡更新までを毎日同じ手順で回せる状態にすることである。

| 日 | テーマ | 作業 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 入力形の固定 | data/live_inputs/today_races.json、data/live_inputs/odds/<race_id>.json、data/live_inputs/results/<race_id>.json を固定。 | validate_live_inputs が通る、または入力側の修正点が明確。 |
| Day 2 | snapshot / results 生成 | early_odds.csv、closing_odds.csv、race_results.csv の生成ルートを作る。 | collection failure を status / errors に残し、成功行で隠さない。 |
| Day 3 | Shadow append と更新 | logs/decisions.jsonl に Shadow decision が append され、derived/bets.csv を再生成。 | stage4_current_update を再実行し、blocker 差分を確認。 |

## 3日間で使う主なコマンド

python -m scripts.validate_live_inputs \ --schedule data/live_inputs/today_races.json \ --odds-dir data/live_inputs/odds python -m scripts.daily_real_data_update \ --provider local_file \ --schedule data/live_inputs/today_races.json \ --odds-dir data/live_inputs/odds python -m scripts.derive_bets_csv_from_decisions \ --jsonl logs/decisions.jsonl \ --csv derived/bets.csv python -m scripts.stage4_current_update

# 5. 1週間の実行計画

1週間のゴールは、完成ではなく7日分の運用リズムを作ることである。

## 5.1 日次サイクル

- 当日レース情報を入れる。

- early odds を取る。

- feature snapshots を作る。

- Shadow decision を append する。

- closing odds を取る。

- results / payouts を入れる。

- derived/bets.csv を再生成する。

- drift / market dependency / readiness を更新する。

- blocker が減ったか確認する。

## 5.2 週内に一度試す strict market dependency

python -m scripts.merge_market_snapshots \ --base data/processed/historical_dataset.csv \ --output data/processed/historical_dataset_with_market_snapshots.csv \ --join-keys race_id,horse_id \ --early-snapshot data/market_snapshots/early_odds.csv \ --closing-snapshot data/market_snapshots/closing_odds.csv python -m scripts.market_dependency_report \ --input data/processed/historical_dataset_with_market_snapshots.csv \ --outdir results/market_dependency \ --strict

この時点の fail は許容 目的は pass ではなく、どの実データが不足すると fail するかを見える化すること。provider error、missing、stale、insufficient_data を成功扱いにしない。

# 6. 2週間の実行計画

2週間のゴールは、Stage 4 blocker を毎日追跡し、market / replay / coverage / preflight のどこが詰まっているかを確定することである。

## 6.1 release gate 相当のローカル再現

python scripts/runtime_import_scanner.py python scripts/critical_path_linter.py python scripts/duplicate_impl_detector.py pytest -q \ --cov=core \ --cov=scripts.stage4_readiness_gate \ --cov-branch \ --cov-report=json:reports/stage4/critical_path_coverage.json

## 6.2 readiness gate と preflight

python -m scripts.stage4_readiness_gate \ --decision-log logs/decisions.jsonl \ --latency .ci_latency.json \ --market-outdir results/market_dependency \ --derived-bets derived/bets.csv \ --coverage-json reports/stage4/critical_path_coverage.json \ --replay-report reports/stage4/replay_report.json \ --require-replay-report \ --output reports/stage4/readiness_gate.json python -m scripts.stage4_operator_preflight_drills \ --output-dir reports/stage4/preflight_drills \ --status reports/stage4/preflight_status.json

## 6.3 bet type metrics

python -m scripts.bet_type_metrics_report \ --derived-bets derived/bets.csv \ --decisions-jsonl logs/decisions.jsonl \ --readiness-gate reports/stage4/readiness_gate.json \ --output-json reports/stage4/bet_type_metrics.json \ --output-csv reports/stage4/bet_type_metrics.csv

- quinella / trio は30日 Shadow 後に disable / keep_shadow / promote_candidate_possible を判定。

- promote_candidate_possible でも即本番昇格せず、追加 Shadow と手動レビューを条件化。

- preflight は kill switch、manual override、exposure cap、bankroll reconciliation、tax audit export を含む。

# 7. 4週間の実行計画

4週間のゴールは、Limited Production rehearsal の審査に出せる一歩手前まで証跡を揃えることである。4週間は28日であり、30 calendar days には不足する可能性があるため、30日不足以外の blocker をほぼ潰すことを狙う。

## 7.1 evidence bundle と rubric v2.3

python -m scripts.stage4_evidence_bundle \ --decision-log logs/decisions.jsonl \ --latency .ci_latency.json \ --market-outdir results/market_dependency \ --derived-bets derived/bets.csv \ --coverage-json reports/stage4/critical_path_coverage.json \ --input-replay-report reports/stage4/replay_report.json \ --bet-type-metrics reports/stage4/bet_type_metrics.json \ --rubric-v2-3-report reports/stage4/rubric_v2_3_compliance.json \ --output-dir reports/stage4 python -m scripts.stage4_rubric_v2_3_report \ --readiness reports/stage4/readiness_gate.json \ --bet-type-metrics reports/stage4/bet_type_metrics.json \ --output-json reports/stage4/rubric_v2_3_compliance.json \ --output-md reports/stage4/rubric_v2_3_compliance.md

## 7.2 4週間後の完了条件

- shadow calendar days が28日前後まで積み上がっている。

- logs/decisions.jsonl が append-only で維持されている。

- early_odds.csv / closing_odds.csv が実データで蓄積されている。

- race_results.csv が実データで蓄積されている。

- market_dependency_report --strict が pass する、または残 blocker が明確。

- replay_report.json が pass する、または mismatch / missing hash が明確。

- critical_path_coverage.json が80% branch coverage 条件に近い、または不足箇所が明確。

- preflight_status.json が全項目 true、または未通過項目が明確。

- bet_type_metrics.json が生成され、win/place/wide と quinella/trio の扱いが分かる。

- readiness_gate.json の blocking_reasons が30-day shadow 以外にほぼ残っていない。

# 8. 証跡管理ルール

| 対象 | 扱い | 禁止事項 |
| --- | --- | --- |
| logs/decisions.jsonl | 30日 Shadow の canonical append-only evidence log。 | 削除、再生成、過去行の書き換えは禁止。 |
| derived/bets.csv | logs/decisions.jsonl から再生成する report-only artifact。 | 手編集や canonical 扱いは禁止。 |
| early_odds / closing_odds | Stage 4 通過に必要な実 market snapshot。 | odds を early_odds へコピー、odds_value を closing_odds へコピーすることは禁止。 |
| race_results.csv | 実 results / payouts の保存先。 | synthetic fixtures で実データ証跡を満たしたことにする運用は禁止。 |
| preflight_status.json | operator preflight の操作証跡。 | 証跡なしで true にすることは禁止。 |

# 9. この4週間でやらないこと

- 新しいモデルを runtime に入れる。

- dashboard から betting / execution を動かす。

- research / learning / tools を runtime critical path に import する。

- synthetic data で Stage 4 pass を装う。

- derived/bets.csv を手修正する。

- logs/decisions.jsonl を作り直す。

- 本番投票や実賭けに進む。

判断原則 Survival OS の方針では、収益性より生存性を優先する。shadow_only は評価に残すだけで実賭けしない。disabled は候補にも出さない。曖昧な実装は fail-open ではなく fail-closed とする。

# 10. 日次レビュー観点

| 観点 | 確認ファイル | 見ること |
| --- | --- | --- |
| readiness | reports/stage4/readiness_gate.json | blocking_reasons が前日から減ったか、増えた理由は何か。 |
| collection | reports/data_collection/*.jsonl / daily_update_status.json | provider error、missing、stale、insufficient_data が隠されていないか。 |
| drift | reports/drift/daily_drift_status.json | feature snapshots と drift evidence が日次で残っているか。 |
| market | results/market_dependency | strict report の early / closing / regime / perturbation の失敗理由。 |
| replay | reports/stage4/replay_report.json | payload hash、event chain、reconstruction mismatch の有無。 |
| preflight | reports/stage4/preflight_status.json | operator 操作証跡が実 drill として残っているか。 |

以上。4週間で作るべきものは、強いAIそのものではなく、30日 Shadow に耐える運用である。